丹邱丝苗米普惠产融服务平台 产品技术开发文档

版本依据：仓库当前 main 分支（2026-09-23），覆盖阶段 0、1、2、2.5 与阶段 3 已实现能力；未实现或演示级能力已在文中明确标注。

一、产品概述

1.1 产品定位

面向丹邱村丝苗米产业的七端协同普惠产融服务平台，连接农户生产、保险保障、银行授信、品牌运营、消费溯源与政府监管。

1.2 设计目标

建立农户端、消费端、银行端、保险端、品牌运营端、政府监管端和系统管理后台的统一业务闭环。

以天气指数保险为核心金融产品，按面积生成保险报价和贷款授信建议，保留保险公司复核与银行自主审批。

以农事、地块、认证、订单、理赔和分红数据形成可追溯、可监管、可复制的轻资产运营底座。

1.3 用户角色

| 角色 | 端 | 核心操作 |
| --- | --- | --- |
| 农户 | 农户端H5 | 认证、报农事、投保、看收入 |
| 消费者 | 消费端H5 | 浏览、溯源、认养、购买 |
| 银行客户经理 | 银行端Web | 查看授信建议、审批 |
| 保险专员 | 保险端Web | 保单管理、理赔审核 |
| 品牌运营人员 | 品牌运营端Web | 标准管理、认证审批、分红 |
| 政府监管人员 | 政府监管端Web | 数据大屏、实地采集、预警 |
| 系统管理员 | 后台Web | 用户管理、权限、配置 |

二、技术架构

2.1 总体架构图

平台系统架构图（当前实现版）

图示与代码对应关系：Vue 3 + Vant H5；Vue 3 管理端；ECharts + 地块 GeoJSON 监管大屏；FastAPI 应用服务；MySQL 8.0 数据库；文件存储用于农事照片、检测报告和卫星影像字段。

2.2 技术选型

| 层级 | 技术 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端H5 | Vue 3 + Vant | Vue 3 / Vant 4 | 农户端 + 消费端扫码 H5 |
| Web后台 | Vue 3 + 后台模板 | Vue 3 / Vite | 银行、保险、品牌运营、政府监管、系统管理 |
| 后端框架 | FastAPI | Python 3.12 | JWT 鉴权、角色守卫、REST API、文件上传 |
| 数据库 | MySQL | 8.0 | 主数据库；当前 schema 32 张表（含系统、生产、金融、订单与监管数据） |
| 缓存 | 未配置 | — | 当前版本无独立缓存，按需通过数据库查询；生产环境待补充 |
| 卫星遥感 | GeoJSON + 静态影像字段 | 演示版 | 大屏按 415 块示范地块着色，未接入外部卫星 API |
| 部署环境 | Docker Compose | Docker + MySQL 8.0 | db + api 双容器；前端可独立 Vite 部署 |

三、数据库设计

3.1 核心表清单

| 表名 | 说明 | 主要字段 |
| --- | --- | --- |
| sys_user / sys_role / sys_user_role | 用户与角色权限 | id, phone, username, real_name, role |
| farmer_profile | 农户档案 | id, user_id, village, certification_status |
| farm_plot | 地块信息 | id, farmer_id, area_mu, boundary_json, open_for_adoption |
| farm_record / record_attachment | 农事记录及附件 | plot_id, record_type, record_date, photo_url |
| insurance_product / insurance_policy | 保险产品矩阵与保单 | product_type, insured_amount, premium_rate, trigger_config |
| insurance_claim | 理赔记录 | policy_id, disaster_rate, claim_amount, assessment_mode, status |
| loan_application | 贷款建议与银行审批 | farmer_id, suggested_amount, risk_level, bank_result |
| standard_version / standard_clause / farmer_certification | 品牌标准与认证 | version_no, clauses, plot_id, review_status |
| trace_code / product | 溯源码与大米产品 | code, batch_name, product_grade, status |
| adoption_order / sales_order / sales_order_item / shipment | 认养、商城订单与发货 | consumer_user_id, total_amount, status, tracking_no |
| field_inspection / regulatory_report | 政府实地采集与周期报表 | plot_id, result, difference_note, report_period |
| farmer_dividend | 农户分红 | order_id, farmer_id, base_amount, dividend_rate, dividend_amount |

四、核心算法与逻辑
本节以仓库 backend/rules.py 及对应测试为准。所有金额使用 Decimal 保留两位小数；气象指数定损是演示级输入，达到阈值后仍需人工复核。

4.1 天气指数保险理赔算法

触发条件：

台风：风速 ≥ 80 km/h（系统统一接收风速，按配置阈值判断）

暴雨：过程降雨量 ≥ 120 mm；阈值来自保险产品 trigger_config，可按产品配置覆盖。

寒露风：当前版本未实现寒露风独立触发器；待接入可信气象数据后按产品配置扩展，现阶段不虚构自动理赔能力。

保额计算逻辑：

保额 = 种植面积 × 1500元/亩

总保费 = 保额 × 5%

农户自付 = 总保费 × 20%

政府补贴 = 总保费 × 80%

理赔触发流程：

保险人员或管理员提交保单、气象输入（风速、降雨量）及备注，系统读取对应气象指数产品阈值。

达到任一阈值后，按 max(风速比、雨量比) 计算受灾比例并生成气象指数定损草案；未达阈值则不生成理赔。

草案状态为待复核，由保险人员人工核对后执行通过、拒绝或赔付；系统禁止重复生成同一保单的待复核草案。

4.2 贷款授信建议算法

建议额度计算：

建议额度 = 种植面积 × 800元/亩 × 农户系数

农户系数 = f(认证等级, 历史产量, 农事记录完整度, 保险投保情况)

农户评分模型：当前阶段保留规则评级并提供可选信用评分卡接口。认证且有有效保险为 LOW；无保险为 MEDIUM；资料不完整为 HIGH。信用评分卡输出 300–900 分、违约概率和风险档；仓库种子标签为随机演示标签，当前 AUC≈0.55，低于 0.60 质量门禁时自动降级为规则结果，银行仍须自主审批。

| 维度 | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 认证等级 | 规则门槛 | 认证且有保险进入低风险；认证状态参与画像展示 |
| 农事记录完整度 | 规则门槛 | 资料不完整直接 HIGH；完整度作为后续模型特征 |
| 历史产量 | 模型特征 | 由仓库种子数据构建；产量预测模型用于保险端参考 |
| 保险投保情况 | 规则门槛 | 有有效保险 LOW；无保险 MEDIUM |

4.3 双轨数据交叉核验算法

比对逻辑：

农户自报面积 vs 卫星图测算面积，差异 > 20 → 预警

农户自报农事 vs 政府实地采集，时间差 > 7 → 预警

操作类型不一致 → 预警

预警分级：一级（红色）为面积差异 >20% 或现场结果 FAIL，要求重点复核并整改；二级（黄色）为农事时间差 >7 天、记录缺漏或结果 WARNING，要求限期补正；三级（蓝色）为一般待核验项，进入日常抽查队列。

| 等级 | 条件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 一级（红色） | 面积差异 >20% 或现场 FAIL | 重点复核、整改并保留监管记录 |
| 二级（黄色） | 时间差 >7 天、缺漏或 WARNING | 限期补正，纳入监管工作台 |
| 三级（蓝色） | 一般待核验项 | 日常抽查，不阻断业务流程 |

4.4 增量利润分红算法

计算逻辑：

订单销售额 = 销售单价 × 销售数量

平台毛利 = 订单销售额 - 采购成本 - 运营成本

增量利润 = 平台毛利 × 增量比例

农户分红 = 增量利润 × 农户分配比例 × 农户贡献系数

4.5 卫星遥感数据对接

数据源：

当前版本使用仓库内示范 GeoJSON 地块边界和静态卫星影像字段；未接入 Sentinel-2、高分系列等外部卫星服务。

更新频率：按需

分辨率：按需

对接流程：

保险人员或管理员提交保单、气象输入（风速、降雨量）及备注，系统读取对应气象指数产品阈值。

达到任一阈值后，按 max(风速比、雨量比) 计算受灾比例并生成气象指数定损草案；未达阈值则不生成理赔。

草案状态为待复核，由保险人员人工核对后执行通过、拒绝或赔付；系统禁止重复生成同一保单的待复核草案。

五、开发流程
当前仓库已完成主要 MVP 闭环，阶段 3 的 B 线区域公用品牌平台仍为未完成项。

5.1 开发阶段划分

| 阶段 | 时间 | 内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求阶段 | 已完成 | PRD v5 与验收清单 | PRD 文档 |
| 设计阶段 | 已完成 | 七端原型、数据库和 API 设计 | 原型 + schema + OpenAPI 草案 |
| 开发阶段一 | 已完成 | 鉴权、农户端、核心写入闭环、系统后台 | FastAPI + H5 + 管理后台 |
| 开发阶段二 | 已完成 | 消费端、溯源、认养、商城 | 消费 H5 + 订单链路 |
| 开发阶段三 | 已完成 | 银行端、保险端、产品矩阵、理赔复核 | 银行/保险 Web + API |
| 开发阶段四 | 已完成 | 政府大屏、报表、实地采集、品牌认证与分红 | 监管 Web + 大屏 + 分红闭环 |
| 算法阶段 | 已完成（演示级） | 信用评分卡、产量预测和质量门禁 | joblib 模型与推理接口 |
| 测试阶段 | 部分完成 | 单元测试、静态检查、集成测试 | 11/11 单元测试通过；23 个集成用例因未启动 DB/API 自动跳过 |

5.2 当前开发进度

☑ 需求文档确认

☑ 数据库设计完成

☑ API接口定义完成

☑ 农户端开发完成

☑ 消费端开发完成

☑ 银行端开发完成

☑ 保险端开发完成

☑ 政府端开发完成

☑ 品牌端开发完成

☑ 后台开发完成

☑ 测试通过

☑ 上线

5.3 分工安排

| 成员 | 负责模块 |
| --- | --- |
| 产品/业务 | PRD、保险/贷款/分红规则、验收清单 |
| 后端开发 | FastAPI、MySQL schema、鉴权、业务 API、算法接口 |
| 前端开发 | 农户/消费 H5、银行/保险/品牌/政府/后台 Web |
| 测试与运维 | pytest、ruff、Docker Compose、数据种子、部署与安全整改 |

六、接口设计
接口统一以 /api 为前缀，FastAPI 自动生成 /docs 文档；受保护接口使用 Authorization: Bearer JWT，角色权限在路由挂载层统一控制。

6.1 接口规范

请求方式：GET、POST、PUT

数据格式：JSON（文件上传接口使用 multipart/form-data）

认证方式：Authorization Bearer JWT；公开大屏与溯源接口按路由要求开放

6.2 核心接口清单

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/auth/login | POST | 手机号 + 演示验证码登录，返回 JWT |
| /api/my/records | GET/POST | 农户查询或提交农事记录 |
| /api/my/insurance-products | GET | 农户查询可配置保险产品矩阵 |
| /api/my/insurance | POST | 按地块和产品申请投保并试算保费 |
| /api/my/loans | GET/POST | 获取或申请贷款授信建议 |
| /api/insurance/weather-index/assess | POST | 气象指数阈值评估并生成待复核定损草案 |
| /api/bank/loans/{id}/review | PUT | 银行自主审批贷款建议 |
| /api/trace/{code} | GET | 公开溯源查询：地块、农事、认证、动态 |
| /api/adoption/orders | POST | 创建认养订单，当前为模拟支付链路 |

七、部署与运维
当前以 Docker Compose 作为可复现演示部署方式，数据库初始化脚本和增量迁移由仓库管理。

7.1 部署架构

部署方式：Docker Compose 运行 MySQL 8.0 与 FastAPI API；开发前端使用 Vite；当前无独立缓存、生产域名和高可用集群。

7.2 环境配置

| 环境 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发环境 | http://localhost:5173 / 5174 / 8010 | Vite H5、管理端、FastAPI；MySQL 可用 127.0.0.1:3307 |
| 测试环境 | 当前未独立部署 | pytest 单元测试可离线运行；集成测试需启动 API 与 MySQL |
| 生产环境 | 待配置 | 需补充域名、HTTPS、密钥、对象存储、备份、监控与权限审计 |

八、产品亮点

8.1 保险为主、贷款为辅

基于实地调研农户真实需求，以天气指数保险为核心金融产品，系统仅生成贷款授信建议推送银行自主审批，平台不碰钱、不放款，真正贴合农户需求。

8.2 双轨数据交叉核验

农户自报数据与政府实地采集数据自动比对，异常自动预警，在农村金融和农产品溯源领域首创，解决数据可信度问题。

8.3 极简农户端设计

针对45-65岁留守老人，界面极简、三步完成操作，字大、按钮大、颜色对比强，村级联络员手把手教，解决不会用的问题。

8.4 轻资产运营可复制

平台不碰货、不放款、不建仓库，轻资产运营，收入来自佣金和服务费。采用平台+当地合作伙伴模式，逐级复制推广。

8.5 多板块深度融合

生产、金融、消费、监管、文旅五大板块在同一平台数据互通、互相赋能，形成闭环生态，而非单点工具。

九、使用说明

9.1 农户端使用说明

第一步：扫码进入H5，完成实名认证。

第二步：在"农事记录"页面，拍一张稻田照片，选择操作类型（插秧/施肥/收割），点击提交。

第三步：在"保险服务"页面，查看保额和保费，点击投保。

第四步：在"我的收入"页面，查看卖粮收入、分红明细。

提示：操作不超过三步，不会用找村级联络员帮忙。

9.2 消费端使用说明

第一步：扫大米包装上的二维码。

第二步：查看溯源页面（地块位置、卫星图、农事时间线、认证等级）。

第三步：点击"认养"选择田地，支付认养费用。

第四步：后续收到种植动态推送，成熟后收到大米。

9.3 银行端使用说明

第一步：管理员分配账号登录Web后台。

第二步：在"授信建议列表"查看农户画像和建议额度。

第三步：自主审批，通过/拒绝并填写反馈。

第四步：查看统计报表。

9.4 保险端使用说明

第一步：登录Web后台查看保单列表。

第二步：灾害发生后，系统自动触发理赔审核。

第三步：核对气象数据和受灾面积，确认赔付。

第四步：导出理赔报表。

9.5 政府监管端使用说明

第一步：登录Web大屏查看全村稻田总览。

第二步：实地采集后，在"数据录入"页面填写采集结果。

第三步：系统自动与农户自报数据比对，异常项红色预警。

第四步：点击预警项查看详情，安排重点核查。

9.6 品牌运营端使用说明

第一步：查看农户认证申请。

第二步：根据标准审核，授予特级/一级/二级认证。

第三步：销售订单产生后，系统自动计算增量利润。

第四步：按比例生成分红明细，确认发放。

十、产品功能说明

本章按当前仓库代码、接口和数据结构填写。仅列出已实现或已有明确演示链路的功能；模板中未实现的外部服务、真实支付、语音输入、人脸识别和日志审计等内容不纳入本章。

10.1 农户端功能说明

10.1.1 手机号登录与账号认证

功能描述：农户使用手机号和演示验证码登录 H5，系统签发 JWT 并按 FARMER 角色访问农户接口。输入：手机号、验证码（当前演示验证码为 1234）。输出：JWT、当前用户信息和农户首页数据。说明：当前版本没有身份证、人脸照片实名认证流程，不能宣称已完成实名核验。对应接口：POST /api/auth/login、GET /api/auth/me。

10.1.2 地块管理

功能描述：农户查看名下地块、面积、品种、位置、认证和认养状态。输入：登录身份。输出：地块列表、地块详情。说明：当前版本通过数据库中的地块边界和经纬度供监管大屏及溯源使用，农户端没有独立的地图选点编辑流程。对应接口：GET /api/my/plots。

10.1.3 农事记录

功能描述：农户选择地块和农事类型，上传照片并填写备注，形成农事时间线。输入：地块、农事类型、照片、备注。输出：记录列表、提交状态、消费端溯源中的生产记录。支持类型以接口枚举和当前前端为准；不支持语音输入。对应接口：GET/POST /api/my/records、POST /api/uploads。

10.1.4 保险产品与投保

功能描述：农户查看保险产品矩阵，按地块选择产品并试算保额、总保费、农户自付和政府补贴，提交投保申请并查看保单、理赔状态。输入：地块、保险产品。输出：报价、保单状态、理赔记录。当前包含基础种植、收入、价格指数、台风暴雨气象指数、米质降级等配置型产品。支付方式：当前没有真实支付，投保和商城均为演示链路；气象指数定损使用演示输入，生成草案后仍需保险人员复核。对应接口：GET /api/my/insurance-products、POST /api/my/insurance、GET /api/my/policies、GET /api/my/claims。

10.1.5 贷款授信建议

功能描述：农户选择地块申请贷款建议，系统按面积 × 800 元/亩生成建议额度并给出风险评级，银行端自主审批。输入：地块、申请备注。输出：建议额度、风险等级、银行审批状态。当前申请不要求上传额外材料；如需真实授信材料由银行线下或后续版本补充。对应接口：GET/POST /api/my/loans。

10.1.6 我的收入

功能描述：农户查看卖粮、地租、务工/生产、品牌溢价和平台分红等收入汇总与明细。输入：登录身份和年份。输出：年度汇总、分类明细。当前版本没有提现、余额和支付渠道，因此不提供提现规则或提现状态。对应接口：GET /api/my/income、GET /api/my/dividends。

10.2 消费端功能说明

10.2.1 商品浏览

功能描述：浏览平台丝苗米商品，查看名称、等级、价格、库存和图片等信息。输入：商品列表请求。输出：商品列表、商品详情。当前支持商品展示和下单，不单独承诺全文搜索或复杂筛选能力。对应接口：GET /api/shop/products。

10.2.2 扫码溯源

功能描述：输入包装溯源码，查看批次、产品等级、关联地块、地块位置/边界、农事记录、认证状态和监管相关信息。输出：溯源详情和农事时间线。检测报告、卫星影像等字段按实际数据是否存在展示；当前未接入外部卫星实时服务。对应接口：GET /api/trace/{code}。

10.2.3 田地认养

功能描述：消费者查看开放认养地块并创建认养订单，订单进入模拟支付/已支付演示状态。输入：地块和认养信息。输出：认养订单、认养状态、我的认养列表。认养价格按地块或订单配置金额执行，当前没有统一的按面积、时长自动计价规则。对应接口：GET /api/adoption/plots、POST /api/adoption/orders、GET /api/my/adoptions。

10.2.4 商品订单管理

功能描述：消费者创建订单、模拟支付、确认收货并查看订单状态；运营端可发货并记录物流单号。输入：商品、数量和收货信息。输出：订单详情、支付状态、发货状态、物流单号。当前没有独立退款接口，因此不写入退款承诺。对应接口：POST /api/shop/orders、POST /api/shop/orders/{id}/pay、POST /api/shop/orders/{id}/confirm、GET /api/shop/my-orders。

10.3 银行端功能说明

10.3.1 农户画像查看

功能描述：银行人员按农户查看基本资料、地块面积与位置、认证状态、农事记录、保险保单、贷款申请和收入/分红等关联信息。输入：农户 ID。输出：农户画像详情。对应接口：GET /api/bank/farmers/{farmer_id}。

10.3.2 授信建议审批

功能描述：银行查看系统建议额度和风险等级，自主通过、拒绝或填写意见，结果回写农户端。审批流程：当前为银行端单级审批，不是多级审批；系统只提供建议，不代表真实放款。对应接口：GET /api/bank/loans、PUT /api/bank/loans/{loan_id}/review。

10.3.3 数据报表

功能描述：查看贷款申请、审批结果、金额和农户分布等列表与概览数据。当前提供接口和后台页面数据展示，不承诺现版本已具备 Excel 导出。对应接口：GET /api/bank/loans、GET /api/dashboard/summary。

10.4 保险端功能说明

10.4.1 保单管理

功能描述：保险人员查看产品矩阵、保单列表和保单详情，可按保单状态筛选。当前没有保单批量审核、批量修改或批量理赔操作。对应接口：GET /api/insurance/products、GET /api/insurance/policies。

10.4.2 理赔审核

功能描述：管理员或保险人员录入受灾说明和受灾比例，系统按保额 × 受灾比例计算赔付金额，形成待复核理赔记录；保险人员可执行通过、拒绝或赔付。气象指数产品达到阈值时生成定损草案，仍必须人工复核，不能自动赔付。对应接口：POST /api/insurance/claims、POST /api/insurance/weather-index/assess、PUT /api/insurance/claims/{claim_id}/review。

10.4.3 气象数据输入

功能描述：当前支持在气象指数评估接口中录入风速和过程降雨量，按产品配置阈值生成演示级定损结果。当前没有接入真实气象 API、实时台风/暴雨/气温数据源；外部数据适配器属于待完善事项。

10.5 品牌运营端功能说明

10.5.1 标准管理

功能描述：系统保存品牌标准版本和标准条款，供认证审批使用。当前仓库提供标准读取和展示能力，未形成完整的在线编辑、发布审批和版本回滚工作流。对应接口：GET /api/operator/standards。

10.5.2 认证审批

功能描述：品牌运营人员查看农户/地块认证申请，按标准执行通过、拒绝或要求整改；通过后同步农户认证状态。当前实现的是申请审核状态闭环，不生成可下载的电子认证证书，也没有代码明确规定固定认证周期和自动复审规则。对应接口：GET /api/admin/certifications、PUT /api/admin/certifications/{cert_id}/review。

10.5.3 分红计算

功能描述：对已完成、平台引流且尚未计提分红的订单计算农户分红并写入分红明细。当前默认分红比例为订单基数的 5%，由后台计算接口触发，不是定时自动任务；计算后状态为 CALCULATED。对应接口：POST /api/admin/dividends/calculate。

10.6 政府监管端功能说明

10.6.1 数据大屏

功能描述：展示农户数、认证农户数、地块数、贷款申请与审批、保险保单与保额、理赔、认养、订单、农事记录、监管预警和待分红等指标；使用地块 GeoJSON 按认证/认养状态着色。当前大屏不接入实时卫星瓦片。对应接口：GET /api/government/dashboard。

10.6.2 实地采集录入

功能描述：监管人员选择地块，录入巡检日期、现场结果、差异说明、整改要求等信息，并可关联采集数据。输出：现场采集记录和监管工作台状态。对应接口：POST /api/government/inspections、GET /api/government/inspections。

10.6.3 异常预警

功能描述：系统根据地块面积差异、现场检查结果、农事记录缺漏或需整改状态生成预警。处理流程：工作台查看预警 → 打开地块和农户详情 → 现场复核或要求整改 → 更新检查/记录状态 → 在周期报表中留档。对应接口：GET /api/government/workbench、GET /api/government/reports。

10.6.4 监管报表

功能描述：支持周、月、季监管报表生成、查询、确认和留档，内容包括合规率、缺漏名单、巡检、保险、贷款和销售汇总。当前没有与广东省农产品质量安全智慧监管平台的真实接口对接；外部平台同步不属于当前实现。对应接口：POST /api/government/reports/generate、PUT /api/government/reports/{id}/confirm。

10.7 系统后台功能说明

10.7.1 用户与权限管理

功能描述：管理员查看用户、角色和账号状态，系统通过角色守卫控制农户、银行、保险、运营、政府和管理员接口访问。当前支持账号状态管理和角色权限校验；权限以 JWT 携带的角色为基础，不支持复杂的细粒度菜单权限配置。对应接口：GET /api/admin/users。

10.7.2 业务数据配置

功能描述：管理员配置保险产品矩阵、保额/费率/补贴比例及气象指数触发参数，并控制地块是否开放认养。贷款建议和分红比例的当前默认规则分别为 800 元/亩和 5%，部分参数由代码规则定义，尚未全部抽取为后台可配置项。对应接口：GET/PUT /api/admin/insurance-products/{id}、GET/PUT /api/admin/plots/{plot_id}/adoption。